- ПОСТІЙНО ДІЮЧА КОНКУРСНА КОМІСІЯ ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРІВ ДО ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕСТАВРАЦІЇ ТОЩО ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО ТА НЕЖИТЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРА

- Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.11.2020 № 1737 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту «Реконструкція будівель/споруд комунального некомерційного підприємства «Олександрівська клінічна лікарня 
м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з будівництвом гаража (паркінгу) на вул. Шовковичній, 39/1 у Печерському районі» та рішення Київської міської ради від 17.02.2022 № 4352/4393 «Про внесення змін до додатка до рішення Київської міської ради від 24 червня 
2004 року № 322/1532 «Про затвердження переліку об’єктів реконструкції, реставрації, незавершеного будівництва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва».

- Інформація про об’єкт інвестування:

  - Об’єктом інвестування є реконструкція будівель / споруд комунального некомерційного підприємства «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з будівництвом гаража (паркінгу) на вул. Шовковичній, 39/1 у Печерському районі (далі – Об’єкт інвестування).

  - Об’єкт інвестування складається з:

1) об’єкта реконструкції - нежитлова будівля літ. «Н-1» загальною площею 18,1 кв. м, яка належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплена на праві оперативного управління за комунальним некомерційним підприємством «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), після реконструкції якої передбачається збільшення її площі орієнтовно до 20 кв. м (далі - Об’єкт реконструкції);

2) об’єкта будівництва - гараж (паркінг), який буде створено в результаті нового будівництва (далі - Об’єкт будівництва).

  - Реконструкція / будівництво Об’єкта інвестування – роботи по реконструкції та створенню Об’єкта інвестування (з орієнтовними техніко-економічними показниками, визначеними в п. 1.5 цих Умов).

  - Земельна ділянка, на якій здійснюється реконструкція / будівництво Об’єкта інвестування (далі – Земельна ділянка), орієнтовною площею 0,7 га, є частиною земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:026:0024, (цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги), розташована на вул. Шовковичній, 39/1 у Печерському районі міста Києва та проінвентаризована за комунальним некомерційним підприємством Олександрівська клінічна лікарня м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

  - Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування відповідно до розроблених передпроєктних пропозицій:

| № п/п | Показник | Одиниця виміру | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Орієнтовна площа земельної ділянки | га | 0,7 |
| 2 | Загальна площа об’єкту інвестування, в тому числі: | м2 | 13 020,0 |
|  | 2.1. Приміщення паркінгу: | м2 | 9 995,0 |
|  | - перший поверх | м2 | 1 450,0 |
|  | - другий поверх | м2 | 2 005,0 |
|  | - третій поверх | м2 | 2 610,0 |
|  | - четвертий поверх | м2 | 2 085,0 |
|  | - п’ятий поверх | м2 | 1 845,0 |
|  | 2.2. Вхідна група | м2 | 220,0 |
|  | 2.3. Багатофункціональні приміщення | м2 | 390,0 |
|  | 2.4. Аптека | м2 | 165,0 |
|  | 2.5. Прохідна лікарні (об’єкт реконструкції) | м2 | 20,0 |
|  | 2.6. Приміщення медичного призначення: | м2 | 2 080,0 |
|  | - третій поверх | м2 | 300,0 |
|  | - четвертий поверх | м2 | 290,0 |
|  | - п’ятий поверх | м2 | 1 490,0 |
|  | 2.7. Технічні приміщення: | м2 | 65,0 |
|  | - перший поверх | м2 | 35,0 |
|  | - третій поверх | м2 | 30,0 |
| 3 | Загальна корисна площа об’єкту інвестування, в тому числі: | м2 | 12 390,0 |
|  | 3.1. Приміщення паркінгу: | м2 | 9 695,0 |
|  | - перший поверх | м2 | 1 355,0 |
|  | - другий поверх | м2 | 1 975,0 |
|  | - третій поверх | м2 | 2 545,0 |
|  | - четвертий поверх | м2 | 2 055,0 |
|  | - п’ятий поверх | м2 | 1 765,0 |
|  | 3.2. Вхідна група | м2 | 150,0 |
|  | 3.3. Багатофункціональні приміщення | м2 | 385,0 |
|  | 3.4. Аптека | м2 | 160,0 |
|  | 3.5. Прохідна лікарні (об’єкт реконструкції) | м2 | 20,0 |
|  | 3.6. Приміщення медичного призначення: | м2 | 1 920,0 |
|  | - третій поверх | м2 | 260,0 |
|  | - четвертий поверх | м2 | 260,0 |
|  | - п’ятий поверх | м2 | 1 400,0 |
|  | 3.7. Технічні приміщення: | м2 | 60,0 |
|  | - перший поверх | м2 | 30,0 |
|  | - третій поверх | м2 | 30,0 |
| 4 | Тераса (площа порахована з коефіцієнтом 0,3) | м2 | 85,0 |
| 5 | Парк | м2 | 900,0 |
| 6 | Кількість машино-місць | м/м | 300 |

1.6. Орієнтовна загальна вартість реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування – 470 885 760,00 грн (Чотириста сімдесят мільйонів вісімсот вісімдесят п’ять тисяч сімсот шістдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, в т.ч. ПДВ – 
78 480 960,00 грн (Сімдесят вісім мільйонів чотириста вісімдесят тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 коп.).

1.7. Остаточні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування та детальна інформація щодо Об’єкта інвестування, у тому числі остаточна (загальна) вартість реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування, визначатимуться на підставі розробленої та затвердженої в установленому порядку проєктної документації.

Кількість машино-місць у розробленій та затвердженій в установленому порядку проєктній документації не може бути меншою за кількість машино-місць, визначену в орієнтовних техніко-економічних показниках відповідно до п. 1.5 цих Умов.

У разі, якщо загальна корисна площа Об’єкта інвестування, визначена проєктною документацією, буде більшою, ніж орієнтовна загальна корисна площа Об’єкта інвестування, визначена в пункті 1.5 цих Умов, Інвестор зобов’язаний збільшити кількість машино-місць пропорційно до збільшення загальної корисної площі Об’єкта інвестування.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови:

- Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія), яке затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

- Замовник реалізації проєкту – комунальне некомерційне підприємство «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 01994095, адреса: 01001, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, № IBAN рахунку UA3130529900000026005035006679, код банку (МФО) 305299; індивідуальний податковий № 019940926104) (далі – Замовник).

  - Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» (код ЄДРПОУ 21655857, адреса: 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, № IBAN рахунку UA813226690000026008300769262 в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», код банку (МФО) 322669; індивідуальний податковий 
№ 216558526599) (далі – Замовник підготовчих робіт).

  - Інвестор зобов’язаний здійснити реконструкцію Об’єкта реконструкції, зазначеного в підпункті 1 пункту 1.2. цих Умов та внесеного до переліку об’єктів реконструкції, реставрації, незавершеного будівництва, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.02.2022 № 4352/4393 «Про внесення змін до додатка до рішення Київської міської ради від 24 червня 2004 року №322/1532 «Про затвердження переліку об’єктів реконструкції, реставрації, незавершеного будівництва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва».

Виконання Інвестором обов’язків з реконструкції Об’єкта реконструкції не призводить до переходу до Інвестора або будь-яких третіх осіб права власності на Об’єкт реконструкції, який залишається у комунальній власності територіальної громади міста Києва.

  - Реконструкція / будівництво Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством України порядку відповідно до укладеного інвестиційного договору між Інвестором, Замовником та Організатором  конкурсу (Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) та інших договорів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проєкту.

  - Умовами інвестиційного договору в межах законодавства України може бути передбачене делегування Замовником Інвестору частини прав та обов’язків, необхідних для реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування.

  - Після укладення інвестиційного договору за необхідності Інвестор спільно із Замовником укладають інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проєкту, згідно із законодавством України.

  - Строк реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається затвердженою проєктною документацією, але не більше 5 (п’яти) років з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується розробити та надати Замовнику для затвердження у встановленому порядку проєктну документацію не пізніше ніж через 18 (вісімнадцять) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Інвестор (переможець конкурсу) не несе відповідальності за порушення строків реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування (як в частині, так і в цілому), якщо це є наслідком невиконання або неналежного виконання Організатором конкурсу, Замовником, іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та (або) Київської міської ради їх обов’язків та функцій, що випливають з цих умов, інвестиційного договору або передбачені законодавством України й стосуються цього інвестиційного проєкту.

У разі неможливості з причин, що не залежать від Інвестора, дотримання строків, передбачених абзацами 1 та 2 цього пункту, Замовник до спливу зазначених строків письмово з обґрунтуванням та наданням підтверджувальних документів, матеріалів звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання подовження строків, передбачених абзацами 1 та 2 цього пункту.

  - Замовник зобов’язаний розглянути та затвердити надані Інвестором для затвердження проєктну документацію та зміни / коригування до неї протягом 10 (десяти) робочих днів з дня їх отримання або в цей же строк повернути їх Інвестору для опрацювання з обґрунтованими зауваженнями до складу та/або змісту проєктної документації та змін / коригувань до неї.

  - Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження проєктної документації Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають графік реалізації інвестиційного проєкту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

  - Протягом 90 (дев’яноста) днів після реєстрації за Інвестором права власності на Об’єкт будівництва Інвестор зобов’язується вчинити всі необхідні дії щодо оформлення у встановленому порядку права користування / власності частини Земельної ділянки, на якій було створено Об’єкт будівництва, а Замовник – надати нотаріально посвідчену письмову згоду на оформлення Інвестором прав на частину Земельної ділянки, на якій було створено Об’єкт будівництва. В разі, якщо законодавством України будуть встановлені інші строки переоформлення права користування / власності частини Земельної ділянки, на якій було створено Об’єкт будівництва, застосовуються строки, встановлені законодавством України.

  - Земельні питання вирішуються Замовником спільно із Інвестором у встановленому законодавством України порядку.

  - Строк дії інвестиційного договору – 15 (п’ятнадцять) років з моменту набрання ним чинності. Протягом строку дії Інвестиційного договору Інвестору забороняється:

- змінювати функціональне призначення Об’єкта будівництва;

- відчужувати Об’єкт будівництва (його частину) без попереднього взяття набувачем зобов’язань Інвестора, передбачених цими Умовами та інвестиційним договором, інформування Організатора конкурсу і Замовника;

- змінювати цільове призначення частини Земельної ділянки, на якій знаходиться Об’єкт будівництва;

- споруджувати / розміщувати на Земельній ділянці будь-які об’єкти, не передбачені проєктною документацією або іншою документацією, розробленою на виконання цих Умов.

2.14. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного договору утримувати та вживати інших заходів, необхідних для експлуатації Об’єкта будівництва, а також утримувати та забезпечувати благоустрій частини Земельної ділянки, на якій було створено Об’єкт будівництва, відповідно до вимог законодавства України. До початку експлуатації Об’єкта будівництва в порядку, передбаченому законодавством України, Інвестор зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для його експлуатації.

2.15.	У разі необхідності демонтажу існуючих інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і знаходяться на Земельній ділянці, такі інженерні мережі в установленому порядку демонтуються і замість них за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

Правовідносини з отримання містобудівних умов та обмежень, технічних умов щодо інженерного забезпечення Об’єкта інвестування регулюються відповідно до законодавства України, зокрема в частині фінансування відповідних робіт.

3. Основні умови конкурсу:

  - Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому числі понесених Замовником), пов’язаних з реалізацією інвестиційного проєкту, протягом періоду часу з моменту набрання чинності інвестиційним договором і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, зокрема, але не виключно: витрат, пов’язаних із отриманням вихідних даних для проєктування, проєктуванням, реконструкцією, будівництвом, прийняттям в експлуатацію Об’єкта інвестування, сплатою інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, вирішенням земельних питань, в тому числі пов’язаних з відведенням, оформленням / переоформленням частини Земельної ділянки, на якій було створено Об’єкт будівництва (в тому числі, але не виключно, розробкою та затвердженням проєкту землеустрою/технічної документації), державною реєстрацією права користування частиною Земельної ділянки, на якій було створено Об’єкт будівництва, утриманням частини Земельної ділянки, на якій було створено Об’єкт будівництва (в тому числі, але не виключно, нарахуванням та сплатою земельного податку та/або інших платежів за право користування земельною ділянкою, виготовленням експертної грошової оцінки земельної ділянки), державною реєстрацією права власності на Об’єкт будівництва.

  - Після прийняття в експлуатацію Об’єкта будівництва Інвестор в установленому порядку оформлює на нього право власності.

  - Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше
50 00 000,00 грн (П’ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання учасника конкурсу переможцем. Зазначені кошти сплачуються Інвестором двома платежами в наступному порядку:

– 50% від запропонованої Інвестором суми на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором;

– 50% від запропонованої Інвестором суми на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва не пізніше 1 (одного) року з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.4.	Компенсація Замовнику підготовчих робіт витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих (передінвестиційних) робіт, у розмірі, що становить 
9 738 976,66 грн (Дев’ять мільйонів сімсот тридцять вісім тисяч дев’ятсот сімдесят шість гривень 66 коп.) з урахуванням ПДВ, у разі визнання учасника переможцем. Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3 цих Умов – Гарантія 1) та Замовником підготовчих робіт (пункт 3.4 цих Умов – Гарантія 2).

Гарантія 1 зі строком дії не менше 1,5 (півтора) року має передбачати:

- сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору, у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору;

- сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими Умовами сум) Організатору конкурсу у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення.

Гарантія 2 зі строком дії не менше 1 (одного) року має передбачати:

- сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Замовнику підготовчих робіт у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору, у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору;

- сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими Умовами сум) Замовнику підготовчих робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.6. Розмір внеску Інвестора на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, зобов’язання щодо сплати якого покладається на Інвестора відповідно до пункту 3.3 цих Умов підлягає збільшенню у наступних випадках:

3.6.1. У разі, якщо загальна корисна площа об’єкту інвестування, крім корисної площі приміщення паркінгу, визначена проєктною документацією, буде більшою, ніж орієнтовна загальна корисна площа об’єкту інвестування, крім корисної площі приміщення паркінгу, визначена в пункті 1.5 цих Умов, Інвестор та/або Замовник до початку будівельних робіт зобов’язані звернутись до Організатора конкурсу з проханням розглянути питання щодо зміни (збільшення) площі Об’єкта інвестування на засіданні Комісії.

Таке(і) звернення Інвестора розглядається(ються) Комісією на найближчому засіданні.

На підставі рішення Комісії Сторони письмово погоджують розмір додаткового внеску Інвестора на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, зобов’язання щодо сплати якого покладається на Інвестора, шляхом пропорційного збільшення розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, визначеного у пункті 3.3 цих Умов (з урахуванням інфляції), у зв’язку зі збільшенням техніко-економічних показників Об’єкта інвестування (загальної корисної площі об’єкту інвестування, крім корисної площі приміщення паркінгу) шляхом укладення додаткової угоди до інвестиційного договору. При цьому розмір додаткового внеску визначається із врахуванням вартості 1 кв. м загальної площі будівлі, що розраховується на основі орієнтовної загальної вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування (п. 1.6 Умов, з урахуванням індексу споживчих цін) та орієнтовних техніко-економічних показників, визначених пунктом 1.5 цих Умов;

3.6.2 У разі, якщо загальна корисна площа приміщення паркінгу, визначена проєктною документацією, буде більшою, ніж орієнтовна загальна корисна площа приміщення паркінгу, визначена в пункті 1.5 цих Умов, Інвестор та/або Замовник до початку будівельних робіт зобов’язані звернутись до Організатора конкурсу з проханням розглянути питання щодо зміни (збільшення) площі Об’єкта інвестування на засіданні Комісії.

Таке (і) звернення Інвестора розглядається(ються) Комісією на найближчому засіданні.

На підставі рішення Комісії Сторони письмово погоджують розмір додаткового внеску Інвестора на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, зобов’язання щодо сплати якого покладається на Інвестора, шляхом збільшення розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, визначеного у пункті 3.3 цих Умов (з урахуванням інфляції), у зв’язку зі збільшенням техніко-економічних показників Об’єкта інвестування (загальної корисної площі будівлі) шляхом укладення додаткової угоди до інвестиційного договору. При цьому розмір додаткового внеску становить 1 % від вартості будівництва додаткових площ приміщення паркінгу, визначеної у проєктній документації, яка визначається із врахуванням вартості 1 кв. м загальної площі будівлі, що розраховується на основі орієнтовної загальної вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування 
(п. 1.6 Умов, з урахуванням індексу споживчих цін) та орієнтовних техніко-економічних показників, визначених пунктом 1.5 цих Умов.

3.7. Сплата Організатору конкурсу реєстраційного внеску в розмірі 
4 250,00 грн (Чотири тисячі двісті п’ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ за наступними реквізитами: отримувач – ГУК у м. Києві, банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), код доходів – 50110002, код ЄДРПОУ – 37993783, рахунок 
IBAN UA508999980314131934000026001.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.8. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо протягом зазначеного строку переможець конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про визначення переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про визначення переможця конкурсу Організатор конкурсу протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестицій під час проведення конкурсу.

  - Інвестор зобов’язаний забезпечити відповідність проєктної документації цим Умовам. З цією метою Інвестор зобов’язаний надати на затвердження проєктну документацію та зміни / коригування до неї Замовнику, здійснювати реконструкцію / будівництво виключно відповідно до затвердженої Замовником проєктної документації.

  - Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально, до 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним кварталом, в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проєкту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу. Після введення в експлуатацію Об’єкта інвестування Інвестор зобов’язується один раз на рік та/або за зверненням Організатора конкурсу чи Замовника відповідно подавати зазначену інформацію.

  - Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується на вимогу Організатора конкурсу та Замовника надавати документально підтверджену інформацію щодо виконання Умов конкурсу та умов інвестиційного договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання запиту.

  - Контроль за реалізацією інвестиційного проєкту здійснює Замовник; за виконанням умов інвестиційного конкурсу – Організатор конкурсу.

  - Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 2.4, 2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 3.9 – 3.11 цих Умов.

3.14.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором, питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу та/або Замовника виносяться на розгляд Комісії.

3.14.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) днів;

- терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушення його Умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) календарних днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.14.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію з копіями підтверджуючих документів про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.14.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань згідно з умовами інвестиційного договору.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті, за невиконання або неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

3.15.1. За невиконання обов’язку, передбаченого пунктом 2.4 цих Умов - штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми Орієнтовної загальної вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.15.2. За виконання робіт по реконструкції / будівництву Об’єкта інвестування з порушенням вимог пункту 2.8 цих Умов – штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.15.3. За порушення зобов’язання щодо заборони вчиняти дії, встановленого пунктом 2.13 цих Умов – штраф, в розмірі 100% (ста відсотків) від остаточної (загальної) вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування на користь Організатора конкурсу з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми Орієнтовної загальної вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.13 цих Умов, підтверджує Замовник шляхом письмового інформування Організатора конкурсу.

3.15.4. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктами 3.3, 3.6 цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.15.5. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.4 цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на користь Замовника підготовчих робіт пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.15.6. У випадку ненадання Інвестором інформації у строки, визначені у пункті 3.10 цих Умов, Організатор конкурсу та/або Замовник звертається до Інвестора з вимогою виконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 цих Умов. У разі невиконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 цих Умов, у строки, зазначені у зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 цих Умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або Замовника штраф у розмірі 0,1 % (одна десята відсотку) від остаточної (загальної) вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Організатором конкурсу та/або Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.15.7. За ненадання або несвоєчасне надання Замовнику інформації про 
зміни / коригування в проєктній документації – штраф, в розмірі 0,05% (п’ять сотих відсотку) від остаточної (загальної) вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.15.8. За невиконання вимог чинного законодавства щодо закладення документації до Страхового фонду документації України Інвестор сплачує на користь Замовника штраф в розмірі 0,01% (одна сота відсотку) від остаточної (загальної) вартості реконструкції / будівництва Об’єкта інвестування з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення.

4. Додаткові умови конкурсу:

  - Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проєкту.

  - Учасник має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, зокрема на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5. Основний критерій визначення переможця конкурсу:

  - Найкраща пропозиція щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, передбаченого пунктом 3.3. Умов.

- Додаткові критерії визначення переможця:

  - Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проєкту.

  - Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкта інвестування.

  - Надійність учасника, яка визначається на підставі представленої фінансової звітності.

  - Найкращі умови використання Об’єкта інвестування.

7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

  - Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

  - Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

  - Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

  - Не подали державному реєстратору інформацію, передбачену частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України.

  - Є юридичними особами, власниками 10 відсотків і більше акцій (часток) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором.

  - Є юридичними особами чи пов’язаними з ними особами, зареєстрованими у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України або міжнародного права.

  - Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16.03.2017.

  - Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

  - Мають прострочену заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

  - Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

- Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, кім. 1 (відділ залучення інвестицій), 
тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 
60 (шістдесяти) днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

- Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 60 (шістдесяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 618, тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

- За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, кім. 1 (відділ залучення інвестицій), тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця
з 10.00 до 16.00).

- У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу
в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.